数字校园建设简报

第1期

网络信息中心                            2008年12月4日

我校数字校园建设工作正式启动

2008年12月2日，学校召开数字校园建设启动会及数字校园基础项目—公共平台建设部署会议，标志着我校数字校园建设工作正式启动。各相关单位分管领导、信息员及负责我校公共平台项目的东软集团股份有限公司领导和相关人员参加了会议。

会议由学校信息化工作领导小组办公室主任、党委校长办公室主任赵曼主持，学校信息化工作领导小组办公室副主任、网络中心主任李力介绍了数字校园建设规划，东软公司技术人员介绍了公共平台实施计划和工作进程，并进行了产品演示。最后，赵曼主任发表了重要讲话，对参与数字化校园建设的单位提出了明确要求，对公共平台建设工作做了部署安排。

据悉，我校数字校园建设总体目标是以网络为基础，利用先进的信息化手段和工具，实现从环境（包括设备、教室等）、资源（如图书、讲义、课件等），到活动（包括教、学、管理、服务、办公等）的全部数字化。建设内容包含1个公共平台，1个数字资源中心， 19个信息系统建设（集成）。采用统一规划、统一标准、业务部门主导建设、分阶段实施的建设模式，计划2010年建成初具规模的校园信息化系统，稳步迈向数字校园。

数字校园建设目标及工作进程

1、第一阶段建设目标

——数字校园基础平台建设：确定总体架构，建立公共数据交换平台，建立统一身份认证系统，建设校园信息门户，建立数据标准编码和接口标准，制定应用系统开发标准和开发规范，引导并规范各职能处室业务系统纳入校园信息化建设的总体架构中。预计2009年底基本完成。

——核心业务系统整合。基于数字校园基础平台，优先整合教务管理系统、学生管理系统、研究生管理系统、人事管理系统、办公自动化系统、财务管理系统、邮件系统等。要求2009年底以前完成。

——其它业务系统整合。基于数字校园基础平台，整合后勤管理系统、实验室管理系统、资产管理系统、入网认证系统、科研管理系统、校友管理系统、基建管理系统、科技推广管理系统、部门网站自动生成系统、就业管理系统、党群干部管理系统、虚拟校园等。要求2010年底以前完成。

——网络教学平台和教学资源库建设，要求2010年底以前完成。

——数据中心机房与硬件设施扩建，预计2010年上半年完成。

2、第二阶段建设目标

基于校园基础网络，构建校园安防监控系统，建设学校应急指挥中心，对全校关键位置实行视频监控及安防，以技防替代人防，真正实现平安文明校园。

3、第三阶段建设目标

依托已有的数字图书馆，引进SCI文献库。

数字化校园软件体系架构图